**验收报告表**

县（市、区）：三明市泰宁县 年度：2021

|  |  |
| --- | --- |
| 项目实施单位 | 泰宁兰风堂农业开发有限公司 |
| 项目负责人 | 唐建清 | 联系电话 | 13705917477 |
| 项目建设地点及建设任务 | 泰宁县朱口镇朱口村福星片农田建设完成薄膜型智能温室14286㎡ |
| 验收资料 | 1. 泰宁兰风堂农业开发有限公司关于申请2021年省级财政花卉产业发展项目竣工验收的报告；
2. 泰宁县林业局 关于申请实施2021年省级财政花卉产业发展项目的请示（泰林造〔2021〕16号）；
3. 三明市林业局关于2021年省级财政花卉产业发展项目实施方案的批复（明林造〔2021〕30号）；
4. 泰宁兰风堂农业开发有限公司2021年省级财政花卉产业发展项目实施方案（经专家评审并按新文件修改确认）；
5. 泰宁2021年省级财政花卉产业发展项目智能温室（花卉生产设施）工程施工合同；
6. 项目施工前、施工中和建成后及竣工验收现场图片；
7. 项目建设主材清单（含厂家、规格、型号、数量及合格证）；
8. 工程决算书：泰宁2021年省级财政花卉产业发展项目薄膜型智能温室工程竣工结算价（送审）；
9. 工程造价审核报告：泰宁2021年省级财政花卉产业发展项目薄膜型智能温室工程结算审核报告；
10. 项目建设单位账簿、报表、原始凭证；
11. 项目设计施工图纸；
12. 项目竣工总平面图；
13. 项目财务决算报告；
14. 项目专项审计报告（具有防伪码标志）；
15. 项目实施总结。
 |
| 分 项 | 建设任务 | 实地测量 | 规格质量 |
| 1.智能温室/㎡ | 14286 | 14304 | 符合要求 |
| 2.大跨度机械化生产荫棚/㎡ |  |  |  |
| 3.连拱大棚/㎡ |  |  |  |
| 4.拱形大棚/㎡ |  |  |  |
| 5.示范基地/亩 |  |  |  |
| ①喷溉设施/亩 |  |  |  |
| ②滴溉设施/亩 |  |  |  |
| ③蓄水池/m3 |  |  |  |
| 验收结论 | 泰宁县林业局于2021年12月31日组成验收组，对泰宁兰风堂农业开发有限公司承建的2021年省级财政花卉产业发展项目薄膜型智能温室工程进行验收，经验收组实地对该项目薄膜型智能温室进行面积丈量，对使用材料规格、型号、数量进行清点核实，对上报的验收材料及财务账簿、报表、原始凭证等进行审核，确认无误，认为该项目建设任务完成情况、建设质量和成效符合上级有关文件和本项目实施方案要求，验收合格。 |
| 验收人员（签字） |  |
| 县林业局（盖章） |
| 备注：①项目建设面积均指设施建筑内面积；②规格质量按文件要求，指标判定结果分合格与不合格。 |

验收时间：2021年12月31日