泰宁县水利专项绩效评价报告

三明立信有限责任会计师事务所

2022年10月

目录

一、项目概况........................................ 1-2

（一）项目基本情况及绩效目标.............................1-2

（二）项目资金投入、支出情况...............................2

二、项目绩效评价小组组织实施情况....................3-4

（一）评价目的.......................................3

（二）评价方法..........................................3

（三）评价步骤........................................3-4

三、项目组织实施情况....................................4-5

（一）制度建设..........................................4

（二）组织实施..........................................4-5

四、项目绩效分析......................................5-8

（一）绩效目标完成情况................................5

（二）绩效指标得分情况分析..........................5-8

五、项目存在的问题...................................8

六、意见和建议.....................................9

附件：泰宁县2021年度水利专项资金绩效评价指标体系及得分表.................................................10-14

明立信所专审字[2022]第号

2021年度泰宁县水利专项资金

绩效评价报告

为客观评价2021年度泰宁县水利专项资金使用情况，提高财政资金使用效益，由泰宁县财政局委托我所，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10）等文件要求，对2021年度水利专项资金开展绩效评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，进行了包括询问、座谈及抽查会计凭证、查阅合同档案和各项管理文件等我们认为必要的绩效评价程序。通过采取现场评价和非现场评价相结合的方式，获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法及程序实施评价，形成评价报告。

- 项目概况

（一）项目基本情况及绩效目标

为推进地方堤防工程建设和管理，落实福建省水利厅《关于开展全省县域水资源配置规划工作的通知》（闽水函〔2021〕207号）、福建省水利厅关于印发《关于做好2019～2021年江海堤防设施保险工作的通知》（闽水计财〔2019〕3号）及《关于印发〈福建省江海堤防保险实施意见(试行)〉的通知》（闽财农〔2017〕59号）等文件精神，泰宁县财政局预算安排资金450万元，用于上述项目支出。泰宁县水利局为本专项资金项目实施单位。

项目资金绩效目标：

- 确保三明市泰宁县闽江上游防洪工程建设有限公司（以下简称防洪公司）进一步推进泰宁县闽江上游金溪二期、三期工程建设。

- 完成《福建省泰宁县水资源配置规划报告（2019-2035年）》（以下简称规划）编制工作，并将成果向省水利厅报备。

- 完成县堤防设施财产保险。

- 完成县小型农田水利工程财产保险。

- 公益型小型水库巡查员补助。

（二）项目资金投入、支出情况

2021年泰宁县水利专项预算安排资金450万元，实际到位400万元，资金到位率88.89%；实际支出253.23万元，预算执行率63.30%。项目资金投入使用情况见表1。

泰宁县2021年水利专项资金投入、支出情况表

表1                                                    单位：人民币万元

| 序号 | 资金项目 | 预算 | 到位 | 支出 | 结余 | 备注（注1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地方水利建设 基金支出项目 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ①防洪公司金溪三期29.95万； ②堤防设施保险费10.05万。 |
| 二 | 农田水利建设 支出项目 | 200.00 | 160.00 | 147.00 | 13.00 | ①防洪公司金溪二期87万； ②金溪三期工程60万。 |
| 三 | 其他水利项目 支出 | 200.00 | 200.00 | 66.23 | 133.77 | ①水资源配置规划设计编制费29.9万； ②小型农田水利工程财产保险费32.6万元； ③小型水库巡查员工资3万元； ④项目前期费0.73万。 |
| 合计 |  | 450.00 | 400.00 | 253.23 | 146.77 |  |

注1：支出含评价工作延伸至2022年于专项资金项下支付的相关费用。

二、项目绩效评价小组组织实施情况

（一）评价目的

本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查泰宁县2021年度水利专项资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等。总结经验，分析存在的问题，提出有针对性、可操作性的建议，进一步加强和规范项目资金管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，为以后年度预算安排提供依据。

（二）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求,到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

（三）评价步骤

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组，负责拟订评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，分赴项目资金使用单位及其行政主管部门，收集绩效评价相关资料。

第四步，审查核实相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

第六步，建立绩效评价档案。评价工作机构完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、项目组织实施情况

（一）制度建设

泰宁县水利局制定了预算管理内部控制制度、财务管理制度、政府采购管理办法、财政专项资金绩效自评工作流程等内部控制制度；其独资公司三明市泰宁县闽江上游防洪工程建设有限公司亦已通过订立工程质量管理制度、应急预案、安全生产防患排查制度、安全生产责任制及安全生产措施方案、工程档案管理制度等系列制度（措施）以保证各项工作和建设开展实施。

- 组织实施

- 1.闽江上游金溪二期、三期工程建设。项目资金转入三明市泰宁县闽江上游防洪工程建设有限公司用于金溪二期、三期的工程款支付。资金支付的金溪二期已于2016年8月经泰宁县水利局出具的《泰宁县水利局关于印发闽江上游金溪流域防洪二期工程（泰宁段）合同工程完工验收鉴定书的通知》验收完成；金溪三期泰宁白土坪段工程A、B标段和泰宁段A标段已经验收工作组出具工程完工验收鉴定书。

- 2.县域水资源配置规划编制。2021年7月5日，泰宁县水利局通过招投标确定由水发规划设计有限公司承担水资源配置规划的编制工作；2021年9月11日三明市水利局组织召开（送审稿）技术审查会，编制单位按照专家初审意见对规划进行了修订和完善，规划于2022年4月15日提交复审，经复审通过，最终形成了规划报批稿。2022年5月5日，三明市水利局下发了   《福建省泰宁县水资源配置规划技术审查意见》（明水审批【2022】38号）；  2022年5月27日，泰宁县人民政府下发了《〈关于福建省泰宁县水资源配置规划报告（2019-2035）（报批稿）〉的批复》（泰政文【2022】28号），同意该规划（报批稿）。

- 3.县堤防设施财产保险。根据《2019-2021年福建省3-5级江海堤防设施财产保险县级协议》，泰宁县申报投保堤防总长84.65km，资产投保金额37225.84万元，年保险费502,548.84元，其中县级分摊100,509.77元。

- 4.县小型农田水利工程财产保险。根据《泰宁县小型农田水利工程财产保险协议》，泰宁县水利局对各乡（镇）、村的引水灌溉渠道和拦水坝（以《泰宁县农村小型水利工程设施测绘项目》数据为准）进行投保。全县渠道投保数量1141605米，拦水坝投保数量672座，总保险金额33058.42万元，年保险费用32.6万元。

- 5.公益型小型水库巡查员补助。2021年支付三明市水利投资建设有限公司2020年12月至2021年11月公益型小型水库巡查员工资3万元。

四、项目绩效分析

（一）绩效目标完成情况

泰宁县水利局通过项目资金，部分完成了对防洪堤金溪二期、三期工程款的支付；完成了县域水资源配置规划编制，县堤防设施财产保险，县小型农田水利工程财产保险和公益型小型水库巡查员补助。项目开展和实施，推进了泰宁县域堤防工程建设；水资源配置规划编制全面摸清了县域供水能力、用水需求、用水缺口，促进水资源“全满足、全支持、全保障”的总体要求；县堤防、水利设施财产保险和公益型小型水库巡查员补助对规范长期养护机制，规避大面积自然灾害风险，起到了积极的作用。项目资金基本实现了预定的绩效目标。

（二）绩效指标得分情况分析

此次项目评价共设计三级指标进行评价，其中：一级指标4个、二级指标9个、三级指标21个，对2021年泰宁县水利专项资金进行绩效评价。在决策方面重点评价项目立项、绩效目标、资金投入等工作；在过程方面重点评价资金管理、组织实施、绩效管理等方面工作；在产出方面重点评价预算成本、完成质量等工作；在效益方面重点评价实施的经济效益、社会效益及公众满意度等方面。

2021年泰宁县水利专项资金的绩效评价总分100分，绩效评价小组对照评分标准和绩效分值，对决策、过程、产出及效益等四大类21个指标进行了逐项评分，并根据评分，分为优（≥90分）、良（90分＞总分≥80分）、中（80分＞总分≥60分）、差（<60分）四个等级。该项目绩效评价综合得分 88.5分，绩效等级为良。

1.决策

决策类指标总分值16分，得分14.5分。在项目立项方面，项目为贯彻落实省委省政府、市委市政府和当地县政府相关文件精神及工作要求设立，且符合当地现状，得满分6分。绩效目标方面，项目实施单位设立的绩效目标较为明确、具体，且与实际工作内容相关，得满分6分。资金投入方面，预算内容与业务内容相匹配，但其他水利项目资金预算200万元，实际完成仅66.2万元，预算确定的项目资金量与工作任务匹配度不高，扣1分，得2分；项目资金结余大，资金额度分配较不合理，扣0.5分，得0.5分。

2.过程

过程类指标总分值24分，得分19.5分。资金管理方面，项目预算450万元，实际到位400万元，资金到位率88.89%，扣0.5分，得0.5分；资金实际支出253.23万元，预算执行率63.30%，扣3分，得0分。资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度，拨付审批程序和手续齐全，支出符合合同规定的用途，得满分4分。组织实施方面，单位制定了预算管理内部控制制度、财政专项资金绩效自评工作流程等内部控制制度；其独资公司三明市泰宁县闽江上游防洪工程建设有限公司亦已通过订立工程质量管理制度、应急预案、安全生产责任制及安全生产措施方案等系列制度（措施）以保证各项工作和建设开展实施，实施过程基本能遵守法律法规、制度等相关规定；人员、场地及信息能落实到位，组织实施得满分13分。绩效管理方面，设立了财政专项资金绩效自评流程，部分项目能较好的开展绩效自评，但项目覆盖面较小，扣1分，得2分。

3.产出

产出类指标总分值30分，得分29分。预算成本方面，预算得到合理控制，支出基本能保障事项实施进度，得满分2分。完成情况方面，堤防工程建设，资金用于二期工程（泰宁段）、三期白土坪段工程A、B标段和泰宁段A标段，以上项目均已完工验收，并移交泰宁县杉城镇人民政府、泰宁县堤防管理所等运行管理单位，得满分10分；县域水资源配置规划编制，项目于2021年7月完成招标，同年9月完成初稿，2022年4月提交复审，2022年5月分别由市水利局、泰宁县政府批复通过。根据福建省水利厅《关于开展全省县域水资源配置规划工作的通知》（闽水函〔2021〕207号）的要求，规划报告初稿编制应于2021年7月前完成，项目整体进度一般，扣1分，得7分；县堤防设施财产保险和县小型农田水利工程财产保险，2021年均已完成投保并缴纳保费，其中2022年6月暴雨致堤防受损，理赔入13.86万元；2021年农田水利设施受损，理赔入15.94万元，该2项产出合计得分10分。

4.效益

效益类指标总分值30分，得分25.5分。

（1）经济效益方面，堤防建设对泰宁县经济持续稳定发展提供了有效保障；水资源配置规划编制全面摸清了县域供水能力、用水需求、用水缺口；县堤防、水利设施财产保险和公益型小型水库巡查员补助有效规避了大面积自然灾害风险，项目整体实施进一步改善营商坏境，又间接提高了经济效益。

（2）社会效益方面，项目的实施增强了县域防洪抗涝能力，进一步强化了保护县域公共财产及人民生命财产安全的保障作用。2022年6月17日，泰宁县暴雨，导致朱口镇、下渠镇和新桥乡等3个乡（镇）下辖各村22处江堤受损，事故经保险公司公估定损金额14.5万元，理赔转入13.9万元。据泰宁县水利局总结提供，2019年-2021年泰宁县堤防设施财产保险县级保费累计支付30.15万元，保险合计赔付金额38.05万元。小型农田水利工程财产保险对全县渠道投保数量1141605米，拦水坝投保数量672座，总保险金额33058.42万元，其中2021年保险理赔支付15.94万元。公共设施财产保险对于解决灾后修复资金缺口问题，保障水毁设施得到及时修复起到了积极作用。泰宁县作为我省全国农田水利设施产权制度改革和创新运行管护机制试点县，农田水利设施保险2016至今共赔偿193.6197万元，其中16-17年37.9万元，17-18年30.71万元，18-19年80.0097万元，20-21年45万元，该项保险的探索实施为农田水利管护提供了有力资金保障。水资源配置规划编制方面，项目近期规划水平年为2025年，远期规划水平年为2035年，拟定了城镇生活及工业供水用水保证率采用P=95%，农业灌溉用水保证率采用P-90%；并拟进行重点水资源配置工程等，“规划”促进水资源“全满足、全支持、全保障”的高质量发展提供支撑保障，对科学合理开展经济和社会建设，有效促进生态环境具有重大意义。

本次绩效评价，我们通过“问卷星”对2021年泰宁县水利专项资金使用效果进行问卷调查，共收回有效问卷112份，其中95.54%的被调查者表示泰宁县县域内整体水利建设有效促进了泰宁县经济、生态环境发展。经济效益和社会效益指标满分24分，综合评价得分20.5分。

（3）公众满意度方面，项目2021年度无重大投诉事项，得满分1分；“问卷星”调查结果显示，90%以上的人对泰宁县2021年水利专项支出工作及结果等方面表示满意，公众满意度得4分。公众满意度指标满分6分，综合评价得分5分。

五、项目存在的问题

预算编制不够细化、完整，预算执行率低。2021年泰宁县水利专项预算安排资金450万元，实际到位资金400万元，实际支出253.23万元，资金结余146.77万元，预算执行率仅63.30%。评价注意到，预算反映水资源费资金拟计划列支项目前期费100万元，水利设施水毁保险费87万。实际执行中，项目前期费仅列支0.73万元，水利设施水毁保险费32.6万元。整体来说，预算较为粗放，财政资金沉淀金额较大。

六、意见和建议

项目实施单位预算编制工作首先要科学、合理地设定“统筹兼顾、勤俭节约”的预算目标，筛选拟建设实施的项目。其次，财务部门与业务部门应建立有效的信息沟通，了解其年度工作计划和流程。第三，在财政预算资金拨付后，要在建立科学合理绩效评价系统的基础上，对预算执行情况进行全过程监管，动态了解其进度，实现联动，切实做到“花钱必有效，无效必问责”，使财政资金发挥效益。

附件：泰宁县2021年度水利专项资金绩效评价指标体系及得分表

三明立信有限责任会计师事务所              中国注册会计师：

主任会计师：

地址：福建．三明                        报告日期：2022年月日