泰发改〔2017〕62号

泰宁县发展和改革局关于泰宁县新桥乡中心小学运动场项目可行性研究报告的批复

泰宁县新桥乡中心小学：

你校《关于要求审查泰宁县新桥乡中心小学运动场项目工程可行性研究报告的请示》文悉。为提升校园基础设施，改善办学条件，推进标准化学校建设，经研究，同意建设泰宁县新桥乡中心小学运动场项目，具体事项批复如下：

一、项目名称：泰宁县新桥乡中心小学运动场项目。

二、建设单位：泰宁县新桥乡中心小学。

三、建设规模及建设内容：项目占地面积6006平方米，主要进行硬化场地，建设200米环形跑道、篮球场、羽毛球场、排水沟及配套设施。

四、项目总投资：125万元，项目资金来源为“全面改薄”专项资金。

五、建设地点：泰宁县新桥乡中心小学内。

六、建设工期：3个月。

七、原则同意该项目可研报告提出的节能方案，请严格落实节能降耗措施，切实做好节能工作。

八、原则同意该项目社会风险评估及解决预案，请落实各项维稳应对措施，切实做好社会稳定工作。

九、接文后，请及时按国家相关规定办理有关手续，方可开工建设。

泰宁县发展和改革局

2017年6月22日

抄送：住建局，国土局，监察局，环保局。

泰宁县发展和改革局办公室       2017年6月22日印发